启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程测绘项目

市场询价公告

启东高新技术产业开发区管理委员会的启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程测绘项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 项目需求

1.项目概况：启东高新区福海新城小区暂估雨污水管网长度约20公里，污水管径≤300mm，雨水管径≤400mm。

2.服务内容：开展满足本项目设计要求的前期测绘工作及施工阶段全过程的相关测绘工作等，主要包括①对启东高新区福海新城小区现有雨污水管网的管位（包括立管、化粪池、隔油池位置）、管径、标高进行调查测量，并形成CAD结果。②对小区南侧部分的南海路（海防线路口到明珠路路口）现状污水管标高、位置进行测量，并于CAD标注。D400管道约一公里。③对该片区小区地形进行复测，需要注明地面标高。整体面积约13万平方米。

二、约定事项

1.市场询价表、营业执照等相关材料于2025年3月7日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：fgyjszx@163.com。联系人：陆女士，联系电话：0513-83352336。

2.报价说明：本项目采用固定单位报价。本项目报价包含满足本项目设计要求的前期测绘工作及施工阶段全过程的相关测绘工作等，具体包含但不限于地形图测绘、纵横断面测绘、雨污水管网标高测绘、土方回填之前以及完成之后的标高测量并计算土方量、沉降观测、管线测量、控制点布设、定位放线、跟踪测绘、竣工测绘等项目所涉及的一切测绘工作及应由投标供应商支付的规费及税金等所有费用。投标供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3.服务期：合同签订后20日历天完成前期测绘工作；施工阶段全过程测绘工作同项目建设周期且满足项目施工进度要求。

4.质量要求：满足图纸设计和现行测绘规范要求，并提供符合国家相应规范及标准的成果文件，对测绘结果承担责任。

5.报价单位须提供①合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；②市场询价表（详见附件）。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东高新技术产业开发区管理委员会

2025年3月4日

附件：

启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程测绘项目市场询价表

| 序号 | 服务内容 | 长度 | 单价（元/米） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程测绘项目 | 200000米 |  |  |
| 备注 | 合同价=单价×管网长度（以上长度为暂估，结算时以实际测绘的长度为准按实调整。） |  |  |  |

报价单位（盖公章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：